臺北市立松山高級工農職業學校100學年度第12次行政會議紀錄

時  間：民國101年1月31日（星期二）上午10時

地  點：篤行樓4樓會議室

主  席：陳校長貴生	紀錄：王家惠

出席者：如簽到表

一、宣佈開會：

二、宣讀第10011次行政會議紀錄：

會議紀錄修正確定，請各單位依決議事項辦理。

三、檢討報告本校行政會議決議暨主席裁示事項列管表（詳見第10至11頁）：

(一)	「請儘速辦理復舊搬遷空間規劃(新建工程之外區域)事宜」、「請召開新建工程室內空間規劃說明會議」、「請掌控復舊搬遷室內裝修許可申請進度」等3項列管事項，合併為「請儘速辦理復舊搬遷相關事宜」列入年度列管及請儘速召開協調會議。

(二)	其他列管事項請妥為規劃儘速執行。

四、檢討報告本校101年度列管案件執行進度（詳見第12至22頁）：	(一)	有關「新建學生活動中心暨附建地下停車場工程」：

1.	機電標消防安檢，請總務處務必督促承商辦理。

2.	公共藝術小組會議，請總務處儘速召開。

(二)	有關「校園北、東側圍牆綠美化整建工程」、「校舍結構耐震補強工程」，請總務處儘速辦理委託設計及監造技術服務評選。

(三) 有關「普通教室環境改善工程」辦理期程，請總務處行文教育局報備。

(四) 有關「南側圍牆整修工程」，請總務處務必掌握工期。

(五)	有關「100學年度高職優質化輔助方案」，辦理方式以自主管理會議為主。

(六)	開學後各項工程施工，請務必注意安全維護措施及學生動線。

(七)	101年度受託代辦業務及資本門期程列管案件明細表請務必掌握進度，依限儘速執行及辦理核銷。

五、工作報告：

(一)	教務處吳主任煌壬報告：

1.	1/12召開101學年度高職校務評鑑校內自評說明會，通過校內自評工作計畫及工作小組成員，本校評鑑日期暫定於101年9月20日(四)。

2.	1/12召開100學年度第1學期實習教師輔導委員會議，本學期共計4位實習教師完成實習，第2學期另有電機科及資訊科2位實習教師到校進行實習。

3.	1/13公告本校100學年度第2學期教科圖書購買清單。

4.	1/13召開100學年度第1學期特殊教育推行委員會期末檢討會議。

5.	1/13辦理特教知能研習，邀請輔導室黃美玲主任介紹「身心障礙學生性平事件處理流程與輔導介入策略」。

6.	1/13～16辦理100學年度第1學期期末測驗。

7.	1/13完成加拿大籍交換學生在校學習認證作業(該生因個人因素提前返國)。

8.	1/17～18辦理101學年度大學學力測驗考場服務工作，本次共93位學生於松山高中應試，感謝家長會協助開設考生服務站。

9.	1/17～18辦理技專校院策略聯盟「一分鐘手機動畫研習」，由康寧護理專科學校蒞校辦理，資訊科師生參加。

10.	1/18實驗研究組長參加101學年度技專校院策略聯盟技職教育宣導種子教師說明會。

11.	1/18陳核100學年度第2學期行事簡曆，並以電子郵件寄送各處室及全校同仁。

12.	1/18公告101學年度科技校院技優保送錄取名單，本校共計5位錄取：

| 序號 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取系別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 機三仁 | 廖翊廷 | 國立臺灣科技大學 | 不分系菁英班 |
| 2 | 園三智 | 周莉鈴 | 國立臺灣科技大學 | 不分系菁英班 |
| 3 | 電三智 | 張家銘 | 國立臺北科技大學 | 不分系菁英班 |
| 4 | 化三仁 | 郭柏成 | 國立臺北科技大學 | 化工與生技系 |
| 5 | 加三智 | 張嘉汝 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |

13.	1/19寄送100學年度臺北市高職主任會議成果實錄至教育局及各參加學校。

14.	1/19寄送100年度高中職網路博覽會過程實錄至臺北市各國民中學及高職學校。

15.	1/19完成100學年度第2學期教學計畫表及教學計畫表格式，並上網供全校教師下載使用。

16.	1/19辦理100學年度第2學期校內轉部(科)考試，並於1/20放榜。夜間部子二忠班曾旭宏同學錄取日間部電子科二年級。

17.	1/20完成100學年度第1學期學生成績登錄，並於網路及公佈欄公告補考名單。

18.	1/20完成100學年度第2學期班級課表上網公告事宜，提供全校師生查閱。

19.	1/30完成100學年度第1學期補考考程規劃，並於網路公告。訂於2/2～3辦理補考作業。

20.	1/30提報本校101學年度綜合高中及高職課程總體計畫至松山家商進行審核作業及報局核備。

【未來工作重點】

1.	2/1臺北市100學年度第2學期公立高職轉學考試放榜。

2.	2/2～3辦理100學年度第1學期補考。

3.	2/8辦理寒假作業測驗(第4節至第7節)，由任課老師隨班監考。

4.	2/18～19辦理100學年度教師專業發展評鑑初階人員12小時實體課程研習。

(二)	學務處陳主任添財報告：

1.	1/13召開第7次學生獎懲委員會。

2.	1/13完成100學年度第一學期班際排球賽，男子組第一名：園二智、

第二名：汽二仁、第三名：化二仁、第四名子二仁、第五名：電二智

、第六名：綜高202，女子組第一名：園二智、第二名加二智。

3.	1/17 召開子三仁班丁○○等2人急難救助審查會議。

4.	1/17辦理各班期末大掃除。

5.	1/17辦理101年度「師生赴日國際教育旅行」報名學生抽籤作業。

6.	1/18～30辦理寒假返校打掃，共計8個班次。

7.	1/18報名臺北市中等學校運動會，共15位同學參賽，於寒假期間加強

訓練，訓練時間為1/17～19、2/1～7，並於開學後持續加強訓練。排球代表隊寒假練習時間為2/1～6。籃球代表隊寒假練習時間為1/17～

19、1/30～2/6。

8.	1/20完成100年度環境教育執行成果填報及101年度環境教育計畫上網填報。

【未來重點工作】

1.	持續辦理寒假返校打掃事宜。

2.	籌辦100學年度第2學期親師座談會。

(三)	軍訓教官室吳主任教官奎光報告：

1.	1/10召開期末交通安全委員會。

2.	1/11出席學務會議，請導師協助宣導寒假期間學生應注事項。

3.	1/12出席校務評鑑第一次工作小組會議。

4.	1/13參加期末特教會議。

5.	1/18 100學年度寒假學生安全防護研習，本校由綜高201林德雄、綜高102林宣宸代表出席。

【未來重點工作】

1.	2/6上午假本校勤業樓辦理「全民國防教育指定課程章節實施教學評鑑與演示」。

2.	2/7下午臺北市政府教育局軍訓室假松山家商辦理100學年度第2學期「全民國防教育教學評鑑」。

3.	持續辦理教育部101年度交通安全教育評鑑相關準備事項（山葉機車交通安全宣導活動、創意短片評選、召開期初交通安全委員會、交通安全情境布置提報等）。

4.	持續辦理本校管樂隊101年3月份參加全國音樂競賽訓練事宜。

5.	持續辦理軍事院校招生宣導事宜。

(四) 實習輔導處江主任文章報告：

1.	1/16回覆100學年度全國農科技藝競賽意見調查表，加工科共提兩建議案(1.若有使用到PH計或分光光度計，是否可標示機型?2.加工攜帶之物品是否可以考量大小及重量，部分學校考生距離較遠不方便)。

2.	1/16檢送加工科丙級檢定烘培食品機具設備自評表換發許可證申請案至勞中辦(加工科食品加工檢定場101年4月30日到期)。

3.	1/17～18汽車科王守成主任、葉元勳師，參加南亞技術學院汽車電路故障檢測實務研習會。

4.	1/17化工科向環保署填報101年度本校毒性化學性物品列管品。

5.	1/18～20化工科54位同學參加全國100年度第3梯次化學丙級檢定術科測驗，共計44位同學合格。

6.	1/18辦理本校101年度寒假國中生職業輔導美食之旅3班（90人）、化工實驗探索2班（46人）及拈花惹草趣味園藝1班（27人），總計6班，學生數163人。

7.	1/18電機科王淳華老師，參加教育部辦理「技職校院策略聯盟計畫辦理國中學生技職教育宣導方案-種子教師研習會」。

8.	1/19完成本市100學年度第2學期合作式國中技藝教育學程分發作業，參加學生2,390人次，預計核81班。

9.	1/19完成彙整本市100學年度第1學期國中技藝競賽高中端推薦參賽選手名單合計258人。

10.	1/20完成第1學期高質優質化輔助方案經費收支結算表及採購明細表，於1月31日送教育局，影本送國立苗栗高商教務處彙辦。

【未來工作重點】

1.	持續推動100學年度第2學期高職優質化輔助方案各項子計畫。

2.	持續督導各科參加101年度全國高職學生專題製作競賽。

3.	持續推動勞工局委託本校辦理100年度第3梯次化學乙、丙級檢定相關業務。

4.	續辦本校100學年度第2學期合作式國中技藝教育學程開班相關事宜。

5.	續辦本市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽。

6.	2/1召開100學年度第2學期實習輔導會議。

7.	2/10辦理本校參加第42屆全國技能競賽北區分區競賽報名作業。

8.	2/15實習處江文章主任出席100學年度全國工科技藝競賽檢討會。

9.	2/16召開100學年度第3次高質優質化自主管理會議。

(五) 總務處陳主任宏謀報告：

1.	1/10～20各處室小額採購共64件。

2. 1/10～20辦理零用金憑證登錄、款項付訖（含通知廠商領款），計憑證45件。

3. 1/10～20製作電聯清單計憑證13件。

4. 1/10～20辦理101年度水電維修（含工料）開口合約案開標作業。

5. 1/10～20辦理「100B008F_101年度師生赴日國際教育旅行」評選說明會、議約事宜。

6. 1/10～20辦理新建工程相關業務。

7.	1/11～20發文65件，收文278件，總計343件。

8.	1/11～20公文立案編目152件。

9.	1/13～20辦理100年所得稅申報相關事項。

10.	1/13發放職員100年年終獎金、100年退休人員年終慰問金及退休人員春節慰問金。

11.	1/13～31 配合學生提報門窗、電燈、冷氣、課桌椅等不定期檢修工作。

12.	1/13～31 完成財產、物品不定期登帳作業。

13.	1/13～31 辦理實習農場被佔用校地相關工作事宜。

14.	1/17發放100學年度第1學期13～18週兼課鐘點費、職工考績獎金。

15.	1/18 完成宜蘭縣後備指揮部借用本校教室作為101年大專程度義務役預備軍官、預備士官考試工作事宜。

16.	1/18～31 完成全校蓄水池（塔）清洗工作。

17.	1/19發放會計人員考績獎金。

18.	1/20發放職員考績獎金。

19.	1/30彙整第10012次行政會議議程。

(六) 輔導室黃主任美玲報告：

1. 1/12～1/19完成全校性輔導工作成果報告。

2. 1/12～1/19受理各校諮詢服務共計3人次。

3. 1/12～1/19擬訂全校性輔導工作計畫。

4.1/13完成並函送本校家庭諮商（輔導）申請計畫。

5.1/19輔導主任至臺北市家庭教育中心參加臺北市高中職100學年度第2學期家庭教育諮商（輔導）申請計畫審查會議。

6.個案輔導工作情形：

| 100學年度第1學期個別輔導工作統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （101/1/9～101/1/16） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年級 | 一年級 |  | 二年級 |  | 三年級 |  | 夜間部 |  |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 學生 | 24 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 小計 | 29 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  |
| 總計(人次) | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家長 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 小計 | 5 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |
| 總計(人次) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部別 | 日間部教師 |  | 夜間部教師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 人次 | 15 | 18 | 1 | 5 |
| 小計 | 33 |  | 6 |  |
| 總計(人次) | 39 |  |  |  |

(七) 圖書館朱主任秀蓮報告：

1.	1/13～30持續進行新到館期刊及圖書編目作業。

2.	1/16～30持續進行本校學生於「三魚網-高中職人文閱讀平臺」閱讀推薦文章之評審，計審核29篇，通過者：6分1篇，5分4篇，4分12篇。

3.	1/16～17發放1001115梯次全國高級中學小論文寫作比賽獎勵金1萬8,000元（員生社贊助1萬2,900元）本校共獲特優6件、優等9件、甲等31件，計46件作品得獎。

4	1/16向文獻會申請本校2/15「喜閱臺北-臺北行腳」活動導覽志工老師。

5.	1/17召開第2學期圖書館委員會決議101年新書採購事宜。

6.	1/17～20完成《異數》一書之閱讀檢測題目40題。

7.	1/19公告本校100學年度第1學期投稿三魚網獲刊出名單，計6分12

篇，5分68篇，4分115篇，3分以下未獲刊出235篇，作品另張貼於圖書館布告欄。

(八) 夜間部鄧主任登木報告：

1. 1/13～16舉行本學期期末考試。

2. 1/16班會選舉下學期班級幹部及班聯會代表。

3. 1/16辦理100學年度第2學期綜合活動社團預選。

4. 1/20舉行本部100學年度第1學期休業式。

5. 1/22公布100學年度第2學期寒假行事曆。

6. 1/22公布補考名單及考程，共計381人次。

(九) 人事室江主任龍賢報告：

1.	請全校教職員工依據肺結核七分篩檢法完成自我簡易篩檢。七分篩檢法是由WHO提供結核病簡易篩檢的計分工具，若出現咳嗽2週為2分、有痰為2分、胸痛為1分、食慾不振為1分、體重減輕為1分等症狀，加總超過5分者，請儘速至醫療院所胸腔內科做進一步檢查，早期發現，早期治療是防治結核病最重要的關鍵；本校健康中心亦提供衛教諮詢。

2.	101年度報名參加健康檢查人數有73人，業已轉知同仁儘早規劃安排；另未滿40歲公務員自費參加健康檢查者，得以每2年1次公假登記1天前往受檢，惟課務應由受檢人自理。

3.	臺北市政府1001215府授人三字第10031106500號函略以本府101年至102年國民旅遊卡業務，業經票選結果，由中國信託商業銀行承接。

4.	請同仁於3月9日前提出子女教育補助費申請，夫妻雙方同為公教人員僅能一方報領，國中、小依誠信原則無需繳驗戶口名簿（於本校第一次申請除外）、學生證影本，高中以上須附繳款憑單；另子女如就讀夜間部者，請附白天無職業或從事經常性工作，且前六個月工作平均每月所得不超過勞工基本工資之切結書以憑辦理。

(十) 會計室任主任秀芬報告：

1/12～30查填教育局調查表，辦理各項受託代辦及指定活動經費核銷

、額定零用金撥補、預借100年度職員考績獎金、活動中心新建工程土建標第15～16期、機電標第10期監造服務費及101年度2月份教職員薪津發放等事宜。

(十一) 資推中心王主任南輝：

1.	1/16華碩電腦工程師更換計算機中心電腦主機板。

2.	1/17 Dell與本校協商說明成功案例製作流程。

3.	1/17華碩電腦工程師更換電子科電腦主機板。

4.	1/18華碩電腦工程師更換資訊科、圖書館電腦主機板。

5.	1/19 Extreme網路臺灣分公司協商規劃101年採購L3～L4網路交換器 / 內網安全防禦方案 /網路使用者身份 識別、定位、稽核、管控。

6.	1/19 創源國際簡介本校校史室多點觸控螢幕設備建置。

7.	1/20規劃101年採購個人電腦。

8.	測試規劃建置資推中心新網頁軟體功能。

9.	協助例行各科、處、室電腦、周邊檢修、網路管理建置及軟體安裝。

10.	協助教師，維修、設定本校無線網路之功能使用。

六、臨時動議：

圖書館朱主任秀蓮：

1.	承商施工物料請勿阻擋成功樓1樓廁所通道。

2.	開學後，校區尚有工程進行施工，請注意施工安全及學生動線。

七、主席結論：

(一)	參加101年度赴日國際教育旅行學生審核標準，請學務處妥為規劃行事。

(二)	教育局函請推薦人選參加101年度師鐸獎及101學年度特殊優良教師評選，請同仁踴躍參加。特殊優良教師評選部分，技職教育、導師、輔導與特殊教育及夜間部至少推薦1位同仁參加評選。

(三)	101學年度高職校務評鑑，本校預定於101年	9月20日受評，請各單位積極準備。

(四)	100學年度第2學期有電機科及資訊科2位實習教師於2月1日到校進行實習，請教務處協助熟悉環境。

(五)	本校共計5位同學錄取101學年度科技校院技優保送，成績優異，恭喜這5位同學。

(六)	本校101學年度綜合高中及高職課程總體計畫，請教務處儘速報局核備及函送松山家商進行審核作業。

(七)	101年度環境教育計畫相關業務，請學務處妥為規劃行事。

(八)	3月10日辦理100學年度第2學期親師座談會，請學務處、夜間部妥為規劃行事。

(九) 教育部101年度交通安全教育評鑑，請軍訓教官室妥為規劃行事。

(十) 1月18日辦理本校101年度寒假國中生職業輔導研習營共計6班、163人參加，感謝實習處暨相關同仁之辛勞。

(十一)	4位輔導轉學學生後續就學狀況，請輔導室持續關心協助。

(十二)	本校尚有4位教師未完成教師專業發展評鑑，請教務處協助。

八、散會：會議於中午11時15分結束。