臺北市立松山高級工農職業學校100學年度第16次行政會議紀錄

時  間：民國101年3月23日（星期五）上午9時

地  點：篤行樓4樓會議室

主  席：陳校長貴生	紀錄：王家惠

出席者：如簽到表

一、宣佈開會：

二、宣讀第10015次行政會議紀錄：

會議紀錄確定，請各單位依決議事項辦理。

三、檢討報告本校行政會議決議暨主席裁示事項列管表（詳見第14至15頁）：

(一)	有關「請檢修成功樓室內天花板輕鋼架及花圃灑水系統」，為避免重複施工，總務處將檢修成功樓室內天花板輕鋼架，列入復舊搬遷案辦理；花圃灑水系統，計時器時間已重新設定，倘仍未臻理想，則再考慮更換電磁閥及新款計時器或加裝晴雨系統。

(二)	有關「請夜間部清查護苗專案學生名單」，請夜間部召開會議。

(三)	其他列管事項請妥為規劃儘速執行。

四、檢討報告本校101年度列管案件執行進度（詳見第16至29頁）：	(一)	有關「新建學生活動中心暨附建地下停車場工程」：

1.	地下2樓停車場出入車道有模板凸出及路緣石高低差，請總務處督促承商儘速改善。

2.	請總務處開始進行品質查驗工作，晴天、雨天、白天、晚上都要去新大樓查驗並拍照作成紀錄。

3.	室內運動場楓木地板凸起，請總務處督促承商儘速修復。

4.	圖書館照明之照度規範，請總務處轉知承商。

5.	公共藝術執行小組會議，請總務處儘速召開。

6.地下停車場1樓樑下淨高不足2.1公尺，請總務處督促監造單位及承商應儘速改善，不可影響使用執照之請領。

7.綠化保水變更設計施工項目經費，因臺北市停車管理工程處無預算餘額可供支應，刻正鑒請教育局召開跨局處會議協商解決。

8.新大樓資訊設備經統整後，單槍投影機增加2部。

(二)	有關「普通教室環境改善工程」，規劃窗簾、電動板擦機等2項，電動板擦機優先安裝在4樓教室。

(三)	有關「校園北、東側圍牆綠美化整建工程」，請總務處儘速辦理細部設計。

(四)	有關「校舍結構耐震補強設計技術審查」，查核自強樓結構耐震補強有急迫性，請總務處規劃6月底開始施工。

(五)	有關「100年度補助所屬各級學校運動場、館及游泳池汰換高效率燈具(第二階段：實習工場)」，辦理完成解除列管。

(六) 有關「100學年度高職優質化輔助方案」輔導訪視，本校將於4月23日上午9時至12時受訪，並應於101年3月30日上傳輔導訪視相關文件，請實習處妥為規劃行事。

(七)	有關「南側圍牆整修工程」，請總務處通知建築師、承商，儘速辦理竣工及變更設計相關事宜。

(八)	資訊科數位攝影機採購案，請實習處儘速召開會議，總務處準備採購法令、本人列席與資訊科溝通協調，研議妥適方案。

(九)	各科採購資本門設備，應提各科教學研究會討論，經全科認同為教學必需及確認後編列預算，應建立制度而非個人好惡。

(十)	101年度受託代辦業務及資本門期程列管案件明細表請務必掌握進度，依限儘速執行及辦理核銷。

五、政令宣導：

(一)	臺北市政府教育局1010308北市教政字第10133134900號函略以，重申本局所屬機關學校同仁應確實遵守「臺北市政府公務員廉政倫理規範」登錄之規定乙案。依臺北市政府10102021第1668次市政會議市長裁示請本局所屬機關學校同仁秉持專業依法行政，確實恪遵「臺北市政府公務員廉政倫理規範」嚴禁接受請託關說、受贈財物及參加飲宴應酬之規定，服膺廉潔自持、公正無私及依法行政之精神；如遇有請託關說、受贈財物、飲宴應酬或其他涉及廉政倫理之事件，應落實登錄報備程序，簽報機關首長並知會政風（兼辦政風）單位，以維師生家長及社會大眾對公務員公正執行職務之信賴和政府清廉執政之觀感。(人事室)

(二)	臺北市政府1010320府授人考字第10111450100號函關於加強宣導公務員服務法第13條暨相關規定ㄧ案。依銓敘部1010319部法一字第10135627502號函轉考試院1010303考臺組貳一字第1010001699號書函及監察院同年2024院台教字第1012430114號函示以，前揭監察院函提審核意見(二)略以：「又99年迄今，仍有高階公務人員及司法官觸犯公務員服務法第13條公務員不得經營商業或投資持股超過百分之十等規定……顯見相關宣導成效未彰，考試院及行政院宜再加強宣導。」為避免公務員仍有因不諳服務法第13條第1項規定，而經營商業或投資違反適法要件致遭懲戒處分之情事發生，爰請再轉知所屬公務員切實遵守，以及利用各種集會加強宣導或於員工教育訓練辦理講習。(人事室)

(三) 臺北市政府教育局來函重申各校加強注意門禁管理及校園防竊，檢附「臺北市政府教育局所屬市立各級學校校園防竊因應措施」及「臺北市政府教育局所屬市立各級學校校園防竊因應措施」供參如附件（詳見第30至35頁），請各單位配合辦理。（總務處）

六、工作報告：

(一)	教務處吳主任煌壬報告：

1.	3/8教務主任代表參加臺北市高職國文教學輔導團，討論101年度高職國文輔導團工作及任務分配，本校101年協助辦理國文教師教學研習及4月份輔導通訊。

2.	3/9教務主任前往新北市永平高中針對9年級600位師生進行多元入學暨技職教育宣導。

3.	3/9簽核100學年度第2學期第1次教學研究會反映意見彙整表。

4.	3/9召開臺北市第45屆中小學科展本校參展作品指導老師及參展學生送件時程及科展製作說明會。

5.	3/9大學繁星計畫放榜，本校共錄取9位同學。

| 姓 名 | 錄取學校 | 錄取系別 |
| --- | --- | --- |
| 潘毅帆 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系 幼兒發展與教育組 |
| 阮菁江 | 東吳大學 | 德國文化學系 |
| 黃振庭 | 中原大學 | 化學系化學組 |
| 林怡彤 | 淡江大學 | 公共行政學系 |
| 鄭惟心 | 中國文化大學 | 地理學系 |
| 黃漢文 | 國立臺灣海洋大學 | 生命科學系 |
| 林志軒 | 世新大學 | 口語傳播學系 |
| 丁於堂 | 國立臺北大學 | 歷史學系 |
| 林裕峰 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 |

6.	3/10配合家長座談會辦理綜合高中一年級學生分流輔導家長座談會，提供家長學生分流輔導相關訊息。

7.	3/10辦理綜職班家長性別平等教育研習活動。

8.	3/12重補修開始授課(3/12~6/8)，共計授課12週。

9.	3/13～14辦理職業類科高三第4次模擬測驗。

10.	3/14教務主任代表參加綜合高中學程主任研討會。

11.	3/14辦理綜合高中一年級學生學程試探活動。

12.	3/14教務主任代表參加臺師大政策研究中心，協助修訂教育人員問卷調查。

13.	3/15簽核本校100學年度第2學期全民英檢學習輔導實施計畫，本學期預計開設初級班2班(50人)、中級班1班(20人)。

14.	3/15辦理101學年度大學甄選入學個人申請報名作業。

15.	3/16 教務主任代表參加101學年度在校生丙級檢定學測驗協調會，預計4/15辦理測驗，共計45間試場。

16.	3/20教務主任代表參加全國第1梯次技術士檢定測驗試務協調工作。預定3/25日舉行測驗。

17.	3/21召開100學年度第2學期教務會議，討論修正教務處相關規範。

18.	3/21教務主任擔任全校教師代表參加校長連任遴選會議。

19.	3/21辦理班級投影機維護(修)作業。

20.	3/22進行臺北市第45屆中小學科展本校參展作品報名作業，本校共報名7件作品參展。

【未來工作重點】

1.	3/30配合12年國民基本教育臺北市100學年度高職校本特色課程發展工作坊。

2.	4/15辦理101學年度在校生丙級檢定學科測驗協調會，預計4/15辦理測驗，共計45間試場。

(二)	學務處陳主任添財報告：

1.	3/10辦理100學年度第2學期親師座談會。

2.	3/10辦理寒假未返校打掃補打掃工作，共計13人次。

3.	3/10辦理體優生家長座談會，邀請畢業學長回校進行進路說明。

4.	3/12函文臺北市成衣商業同業公會檢視本校101學年度新生服裝採購規格數據是否符合市場規格並協助訂定合理公差。

5.	3/12辦理高一、高二大隊接力比賽報名。

6.	3/14辦理「青春Fun電」青少年服務學習宣導講座。

7.	3/14辦理健康捐血與愛滋防治宣導講座，講師：臺北捐血中心 皮業南

先生、王喬鳳護理長，參加班級：園一智、機一智。

8.	3/14辦理100學年度第2學期第2梯次快樂環保行，參加班級：汽一

仁、化一智、化一仁。

9.	3/14～28辦理63週年校慶徵文比賽與攝影比賽。

10.	3/14召開本學期第1次獎懲會，決議發布綜高102班學生馬○○及汽

二智班學生徐○○留校察看。

11.	3/14由衛生組長代表至內湖高工參加健康促進學校_菸害防制教師知能研習。

12.	3/15召開慶祝63週年校慶活動第1次籌備會議。

13.	3/15召開子二仁班學生陳○○外顯行為會議。

14.	3/15辦理本校加三智班學生李明峯參加2012總統教育獎報名工作。

15.	3/15～20召集滿兩大過學生（共52員），鼓勵學生及家長報名參加輔

導室親子活動，以利辦理改過銷過。

16.	3/15～16辦理高二科際盃籃球賽賽程。

17.	3/16辦理100學年度畢業紀念冊各班繳費工作。

18.	3/20辦理臺北市青年盃籃球賽報名。

19.	3/20轉交標準籃球場地規格圖予總務處。

20.	3/20生輔組長參加教育局反毒電影宣導活動。

21.	3/20召開加二仁班學生徐○○外顯行為會議。

22.	3/21辦理高二法律常識測驗。

23.	3/22召開加二仁班急難救助會議。

【未來工作重點】

1.	賡續辦理100學年度日夜間部校外教學相關工作。

2.	賡續辦理101學年度服裝規格製定等相關工作。

3.	賡續辦理本學期學生急難救助金申請相關工作。

4.	4/2辦理高一、高二大隊接力比賽。

(三)	軍訓教官室吳主任教官奎光報告：

1.	3/6完成交通安全教育創意短片比賽收件作業。

2.	3/8本校春暉社同學至福德國小實施「菸害防治」宣導演出。

3.	3/9完成交通安全教育壁報製作比賽報名作業。

4.	3/14教育部「校園生活問卷」系統承商到校實施系統設定作業。

5.	3/15主任教官出席臺北市教育局軍訓室軍訓主管會報。

6.	3/15薦報本校教官候晉中校人員名冊。

7.	3/21召開100學年度第2學期期初交通安全會議。

8.	3/23教育局將蒞臨本校實施第二次交通安全教育業務輔導訪視。

9.	3/23春暉工作承辦人參加臺北市教育局「尿液篩檢及快速檢驗試劑使用流程說明會」。

10.	軍事院校士官二專班報名體檢日期於3月16日截止已再次提醒有意願報考的學生上網報名體檢。

【未來重點工作】

1.	賡續辦理交通安全教育創意短片評選。

2.	賡續辦理交通安全教育壁報製作比賽評選事宜。

3.	交通安全教育情境布置提報等作業。

4.	持續辦理4月19日高二學生實彈射擊協調會等相關行政事宜。

5.	管樂隊參加「臺北市101年度樂儀旗舞觀摩表演」演出練習相關事宜管制。

(四) 實習輔導處江主任文章報告：

1.	3/8辦理本校25名學生符合101年度在校生專案檢定退費相關事宜。

2.	3/12參加木柵高工101年度在校生檢定第1次術科分工協調會。

3.	3/12召開102學年度工科賽第1次籌備會議，討論相關辦理職種及經費編列事宜。

4.	3/13化工科王麗華老師參加化工職類監評培訓送審資料。

5.	3/15召開101年度設備規格審查會議，電機科、電子科、機械科通過規審，資訊科規格不符總務處採購相關規範，退回修正重新送件。

6.	3/16本校傑出校友葛望平先生榮獲臺北市101年度「技職教育的天空」（第10輯）風雲人物，國文科教學研究會推薦楊麗惠師及吳瓊雯師擔任採編人員，並參加第一次採編小組第一次會議。

7.	3/17園藝科謝瑞琄老師參加第42屆全國技能競賽花藝職類趨勢說明會(中興大學農學院)。

8.	3/18本校辦理100學年度優質化校際經驗交流參訪並邀請協和工商、惇敘工商共同參加。

9.	3/19實習處江文章、鄭才新參加100學年度高職優質化輔導訪視說明會，依教中辦100年3月21日教中(三)字第1000505042號函通知。本校受訪日期為4月23日上午9時至12時，並於101年3月30日上傳輔導訪視相關文件。

10.	3/19化工科承辦100年度第3梯次檢定3名考生申請復查成績，經查證後判定不及格無誤，復查結果報告單函送勞工局職訓中心。

11.	3/23持續推動各科參加101年度全國群科中心高職學生專題製作複賽，本校共參加6群科，作品共25件。

12.	3/23本校實習處主任至新北市尖山國中宣導本校特色。

【未來工作重點】

1.	持續推動100學年度第2學期高職優質化輔助方案各項子計畫。

2.	持續推動各科參加第42屆全國技能競賽北區分區賽本校共42位同學參加15職類各科加緊培訓，以期爭取好成績。

3.	持續辦理101年度在校生丙級專案技能檢定相關事宜。

4.	每月1～5號辦理各科實習材料報表審核。

5.	3/28南門國中八年級生90人蒞臨本校園藝、加工、化工進行參訪活動。

6.	3/28召開本市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨職群特優學生成果展暨頒獎表揚活動籌備會議。

7.	4/15 101年度在校生丙級專案技能檢定學科測驗，本校共1,112位同學參加12職類。

8.	4/23辦理教育部100學年度高職優質化期中輔導訪視輔導委員蒞校輔導。

9.	5/14續辦本市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽。

10.	續辦本校優質化100學年度第2學期社區學區國中學生職涯試探營隊。

(五) 總務處陳主任宏謀報告：

1.	3/6～20各處室小額採購共89件。

2.	3/6～20辦理零用金憑證登錄、款項付訖（含通知廠商領款），計憑證80件。

3.	3/6～20製作電聯清單計憑證15件。

4.	3/6～20辦理100年度第2學期電子科、電機科、資訊科實習材料壹批案決標、簽約事宜。

5.	3/6～20辦理100學年度第2學期汽車科實習材料壹批案決標、簽約事宜。

6.	3/6～20辦理新建工程復舊搬遷辦公傢俱採購共同供應契約廠商評選資料審查會。

7.	3/6～20辦理「101A002F_100學年度第2學期機械科實習材料壹批」第1次驗收事宜。

8.	3/6～20辦理「101A006F_汽車科汽車綜合實習教學模組1套、氮氣製造機1台」開標、決標事宜。

9.	3/19辦理101年校舍耐震補強工程第1次協調會。

10.	3/6～20辦理新建工程相關公文。

11. 3/7～21發文65件，收文428件，總計493件。

12.	3/7～21公文立案編目500件。

13.	3/8～16協助收學生畢業紀念冊費及休學學生平安保險費。

14.	3/9～22 完成財產、物品不定期登帳作業。

15.	3/9～22 完成校舍、校園及校園公共設施之不定期維修。

16.	3/9～22 辦理實習農場被佔用校地相關工作事宜。

17.	3/11完成國立高雄第一科技大學借用本校教室作為101學年度碩士班招生考試測驗試場工作事宜。

18.	3/15協助收學生實彈射擊費。

19.	3/18完成國立宜蘭大學借用本校教室作為101學年度研究所碩士班招生考試測驗試場工作事宜。

20.	3/21～22彙整第10016次行政會議議程。

【未來工作重點】

4/5教育局委託辦理101年度工程採購招標文件研習會工作事宜。

(六) 輔導室黃主任美玲報告：

1.	3/8～16受理各校諮詢服務共計8人次。

2.	3/9製作親子效能工作坊邀請函，並轉請學務處發送本校違規記過學生及家長。

3.	3/9輔導主任至教研中心擔任臺北市校園性騷擾暨性侵害事件調查知能種子教師進階研習班國小組分組講座。

4.	3/9～22持續更新臺北市高職輔導資訊網資料。

5.	3/10辦理「家長成長研習活動」，主題：網路關係成癮－從網路交友談起，講座：黃葳威教授，共計294位家長參加。

6.	3/10協助辦理綜高二、三年級學術學程家長「多元入學方案說明會」。

7.	3/12～16完成綜高一年級選課輔導活動(一)。

8.	3/12～22進行高一學習與讀書策略量表施測活動。

9.	3/14辦理「家庭教育宣導課程」，主題：「老爸行不行」電影欣賞與討論，參加對象：高一高二各班。

10.	3/14辦理「認輔學生自我成長團體」第2次活動。

11.	3/14進行「綜高一年級學程分流試探活動」。

12.	3/15填報完成臺北市性平會防治小組工作報告摘要及行事曆，並傳送至弘道國中。

13.	3/16、3/20、3/23輔導主任至教研中心擔任臺北市校園性騷擾暨性侵害事件調查知能種子教師進階研習班國高中職組分組講座。

14.	3/19～22完成綜合高中一年級性向測驗結果解釋。

15.	3/18～22完成綜高一年級選課輔導活動(二)。

16.	3/16本室鮑順聰師受邀至南港高工擔任「101年度生涯規劃教師專業成長讀書會專題講座：得其環中以應無窮～從阿德勒看生涯課程設計與資訊融入教學之應用」講師。

17.	3/21協助教育局辦理各級學校輔導成效評估表第1季第3場審查會議。

18.	3/21 「愛情心理學研究社」第3次課程，課程相關資料放置於網頁(網址：http://nblog.saihs.edu.tw/t1706/2515)。

19.	個案輔導工作情形：

| 100學年度第2學期個別輔導工作統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （101 /3/2 ～101 / 3 / 16） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年級 | 一年級 |  | 二年級 |  | 三年級 |  | 夜間部 |  |  |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 |  | 個別諮詢 |
| 學生 | 39 | 18 | 21 | 5 | 14 | 10 | 4 |  | 7 |
| 小計 | 57 |  | 26 |  | 24 |  | 11 |  |  |
| 總計(人次) | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家長 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 0 |
| 小計 | 11 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 總計(人次) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部別 | 日間部教師 |  | 夜間部教師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 人次 | 10 | 29 | 1 | 7 |
| 小計 | 39 |  | 8 |  |
| 總計(人次) | 47 |  |  |  |

【未來工作重點】

1.	3/23進行綜高三年級甄選入學輔導(一) 備審資料的準備(二)面試技巧。

2.	3/25 辦理「親子效能工作坊」第1-2場次。

3.	3/26～30進行綜高三年級甄選入學輔導(三)模擬面試。

4.	3/26～30進行綜高一年級選課輔導活動(三)。

5.	3/28進行「綜高一年級選課輔導座談會」活動。

6.	4/2～5進行綜高一年級選課輔導活動(四)。

(七) 圖書館朱主任秀蓮報告：

1.	3/9～23持續進行新到館期刊編目作業。

2.	3/9～23持續進行本校學生於「三魚網-高中職人文閱讀平臺」閱讀推薦文章之評審，計審核43篇，通過者：6分3篇，5分14篇，4分16篇。

3.	3/9起獲莊丞洲先生贈送本校《人間福報》供師生閱覽。

4.	3/9圖書館主任至加一智班進行「喜閱臺北-臺北行腳」（第二梯次）行前說明。

5.	3/9～16持續傳送閱讀活動花絮至臺北市高職閱讀精進年專屬網站（可由圖書館網站【活動花絮】直接連結），計4則。

6.	3/10由圖書館主任代表至世界展望會第23屆營長訓練分享辦理經驗。

7.	3/13圖書館主任至加一仁班進行「喜閱臺北-臺北行腳」（第二梯次）行前說明。

8.	3/13發放本校學生參加第1010315梯次全國高級中學讀書心得寫作比賽切結書。

9.	3/13～15審核本校參加第1010315梯次全國高級中學讀書心得寫作比賽投稿作品，計投稿146篇。

10.	3/14辦理「喜閱臺北-臺北行腳」（第二梯次）活動，參加班級：加一智（44人）、加一仁（43人）。

11.	3/15辦理師生深耕閱讀種子培訓研習活動，講座：李偉文醫師；講題：閱讀，是最浪漫的教養，校內外計21人參加。

12.	3/16辦理綜高101與校長有約～班級讀書會，共讀書目：《漫畫‧巴萊~臺灣第一部霧社事件歷史漫畫》。

【未來工作重點】

1.	籌辦3/28 性別平等教育教師讀書會。

2.	籌辦3/29「多媒體電子書研習」（第二場次）。

(八) 夜間部鄧主任登木報告：

1.	3/7完成本學期夜間部「親師座談會」活動服務同學勤前教育。

2.	3/10夜間部下午4點至6點30分舉行親師座談會，共有71 位學生家長出席參加。

3.	3/12舉行臺北市優良學生代表選拔，機四忠李宇舫同學獲128票，取得夜間部代表資格。

4.	3/12協助台灣愛普生(EPSON)公司電子零件事業群產品企劃部至子二忠班招募工讀生。

5.	3/12完成夜間部「親師座談會」活動服務同學公共服務時數認證及獎懲作業。

6.	3/13～14高四第四次模擬考。

7.	3/15夜間部重修學分班預選表統計。

8.	3/15完成本學期學生團體保險投保，在學生355人（其中低收入戶12人），另繳交保費休學生6人，合計總投保人數361人，總保費5萬7,585元整。

9.	3/15電二忠朱書毅、機一忠林宗逸參加臺北市100學年度教育盃中小學毽球錦標賽榮獲高中職組團體冠軍及男子組雙打亞軍。指導老師：陳鵬夫師。

10.	3/19發放本學期臺北市高級中等學校學生獎學金，共計9人領取。

11.	3/19 完成夜間部本學期第二次「學生偏差行為」調查暨名冊彙整陳核。

12.	3/20發放本學期員生社清寒優秀學生助學金，共計24人，每人1,000元。

13.	3/21夜間部重修學分班加退選統計。

14.	2/20～4/18夜間部三年級同學國防通識課程實施射擊預習訓練。

15.	3/21召開夜間部「傑出表現市長獎」評選會議。電四忠鄭智文同學獲選為夜間部代表。

【未來工作重點】

1.	4/9高一～高三數學競試。

2.	4/9～10高四第五次模擬考。

3.	4/15在校生丙級技術士技能檢定學科測試。

4.	4/19夜間部三年級同學假基隆內木山靶場實施實彈射擊活動。

(九) 人事室江主任龍賢報告：

1.	本校推薦參加101學年度特殊優良教師3名，導師類別郭文鑫師、技職教育類別謝瑞琄、張靖郁2師；教育局吳督導明治於1010323上午10時在本校校史室訪談技職教育類2師，並請家長會、教師會會長列席。

2.	1010320本室組員至彰化縣國立溪湖高中辦理101年度國（公）立高級中等學校教師申請介聘作業，本校申請介聘教師5名為機械科、食品加工科、英文科、電腦（資訊科技概論）科、體育科各1名。

(十) 會計室任主任秀芬報告：

1.	3/7～21查填教育局調查表，辦理各項受託代辦及指定活動經費核銷、額定零用金撥補等事宜。

2.	3/14辦理「100學年度第2學期電子、電機、資訊科實習材料」採購

案開標監辦事宜。

3.	3/19辦理「100學年度第2學期機械科材料」採購案驗收監辦事宜。

4.	3/20辦理「汽車科汽車綜合實習教學模組1套、氮氣製造機1台」採

購案開標監辦事宜。

(十一) 資推中心王主任南輝：

1.	3/12 建置Googl雲端應用平臺。

2.	3/13 建置設定101年採購之伺服器及高階機架式儲存設備。

3.	3/15 101年採購之華碩(AIO)個人電腦交機安裝。

4.	3/15 phanotsys系統安裝作業

5.	3/16參加101年臺北市中等以下學校資訊設備汰換會議。

6.	3/16參加桌面在我左右，雲端隨你掌握研習。

7.	3/19校園行動網站建置與維護研習。

8.	測試規劃建置新網頁軟體功能。

9.	協助例行各科、處、室電腦、周邊檢修、網路管理建置及軟體安裝。

10.	協助教師，維修、設定本校無線網路之功能使用。

七、討論提案：

案由一：本校管樂隊參加「臺北市101年度樂儀旗舞觀摩表演」演出前夜

間留校練習事宜，請 討論。（教官室）

說  明：以往管樂隊賽前夜間加強練習均於校外國父紀念館廣場實施，期

間路程往返耗費時間，另需租車搬運樂器，為節省學生練習時間

及經費支出，建議樂隊在賽前可借用學校操場練習至晚上7時。

決  議：1.	請夜間部主任向夜間部師生說明，本校管樂隊因參加臺北市101年度樂儀旗舞觀摩表演，4月9、17、23、24日借用學校操場練習至晚上7時。

2.	照案通過。

案由二：電機科100學年度第2學期丙級檢定課業輔導預算案，請 討論。

（實習處）

說  明：1.	為提高學生學習成效，提高電機科學生丙級檢定通過率，擬利用夜間及假日進行檢定課業輔導。

2.	輔導課預計4月9日開始，開設36小時，學生每人收費 40x36=1,440元，預計開設7班。

3.	課業輔導依教育局相關規定辦理，經費明細表如附件。

決  議：照案通過（詳見第36頁）。

八、臨時動議：

一年級級導師黃老師振家：

1.	導師室碎紙機損壞，請速修繕。

2.	導師室彩色印表機之黑色碳粉用完，並已報修但尚未處理。

九、主席結論：

(一)	政令宣導請各主任轉知所屬同仁遵照辦理。

(二)	請教務處、人事室宣導：請教職員工準時上下課、上下班。

(三)	請教務處轉知任課教師，上課時如有學生身體不適，請分派學生或由任課教師陪同至健康中心做緊急處理。

(四)	學生申請校長推薦函，請導師先行審核。

(五)	請總務處訂定節約用電具體措施。

(六)	總務處3月22日上午辦理101年度防護團常年訓練，參加同仁個資，請審慎處理。

(七)	請實習處邀請國立大學至校辦理升學進路宣導。

(八)	感謝教務處、實習輔導處辦理招生宣導工作。

(九)	高三統測結束後，請教務處辦理家長多元入學說明會，提醒高三學生注意各項升學管道辦理流程。

(十)	為配合12年國民基本教育，本校辦理臺北市100學年度高職校本特色課程發展工作坊，請教務處持續規劃。

(十一) 感謝學務處發函臺北市成衣商業同業公會檢視本校101學年度新生服裝採購規格數據是否符合市場規格並請協助訂定合理公差。

(十二)	教育部101年度交通安全教育評鑑，請軍訓教官室持續規劃相關事宜。

(十三)	本校將承辦全國高級中等學校102學年度工業類科學生技藝競賽，請實習處妥為規劃行事。

(十四)	恭喜本校傑出校友葛望平先生榮獲臺北市101年度「技職教育的天空」（第10輯）風雲人物。

(十五)	100學年度高職優質化臺北市校際經驗交流研討會、101年度全國群科中心高職學生專題製作複賽及100學年度國中技藝教育學程技藝競賽，請實習處妥為規劃行事。

(十六)	3月10日辦理「家長成長研習活動」，主題：網路關係成癮－從網路交友談起，講座：黃葳威教授，共計294位家長參加。家長反應良好，感謝輔導室暨相關同仁之辛勞。

(十七)	感謝莊丞洲先生贈送本校《人間福報》，供師生閱覽。

(十八)	請於朝會宣導學生參加全國高級中學讀書心得寫作比賽投稿作品，不可抄襲他人。

(十九)	陳鵬夫師指導電二忠朱書毅、機一忠林宗逸參加臺北市100學年度教育盃中小學毽球錦標賽榮獲高中職組團體冠軍及男子組雙打亞軍，請夜間部張貼賀榜。

(二十)	日、夜間部交服隊學生及教官為學生上放學交通管制執勤，請軍訓教官室辦理意外險加保。

(廿一)	現今資訊設備發展日新月異，請資推中心王主任協助總務處配合新建工程完工儘速規劃資訊設備，請總務處召開會議研議。

十、散會：會議於上午10時40分結束。