臺北市立松山高級工農職業學校100學年度第20次行政會議紀錄

時  間：民國101年5月24日（星期四）上午9時

地  點：篤行樓4樓會議室

主  席：陳校長貴生	紀錄：王家惠

出席者：如簽到表

一、宣佈開會：

二、宣讀第10019次行政會議紀錄：

會議紀錄確定，請各單位依決議事項辦理。

三、檢討報告本校行政會議決議暨主席裁示事項列管表（詳見第13至14頁）：

(一)	有關「請規劃因應補強工程導師室等單位搬遷相關事宜」，請教務處、學務處提出搬遷需求、總務處規劃辦理。

(二)	有關「請儘速辦理復舊搬遷相關事宜」，請總務處持續辦理。

(三)	有關「請辦理公共藝術複選前模型公開展示」，模型作品收件請放置在篤行樓4樓會議室。

(四)	有關「請處理農場邊坡出現擋土牆裂縫事宜」，請總務處儘速作妥適處理。

(五)	其他列管事項請妥為規劃儘速執行。

四、檢討報告本校101年度列管案件執行進度（詳見第15至29頁）：

(一)	有關「新建學生活動中心暨附建地下停車場工程」：

1.	請通知承商保險單保險期限有無逾期情事。

2.	楓木地板重新施工相關事宜，請總務處、學務處持續追蹤。

3.	自強樓前廣場植栽施工不良，請總務處通知承商改善。

4.	透水磚區域樹木，一定要做好支撐。

5.	竣工銘牌相關事宜，請總務處瞭解。

(二)	有關「普通教室環境改善工程」、「校園北、東側圍牆綠美化整建工程」及「校舍結構耐震補強工程」，請總務處儘速辦理。

(三)	101年度受託代辦業務及資本門期程列管案件明細表請務必掌握進度，依限儘速執行及辦理核銷。

五、政令宣導：

(一)	臺北市政府1010510府授水企字第10130839300號函略以：檢送「本府府屬各機關學校101年1-4月與去年同期水量比較表」，請查照。

本校101年1-4月與去年同期用水量比較，減少17.06％，水量減少2,223度，請全校師生持續辦理各項節水措施。(總務處)

(二)	臺北市政府教育局1010510北市教政字第10136310600號函依據本局1010427廉政會報主席裁（指）示事項重申機關學校同仁應確實遵守公職人員利益衝突迴避法，遇有利益衝突時，應即自行迴避。略以：機關學校同仁考績（成）之評定，因涉及獎金之發放與職等之陞遷，自屬公職人員利益衝突迴避法（下稱本法）第4條所稱之利益，爰公職人員對於本人或關係人之考績（成）應予迴避，並應依本法第10條第1項之規定，由其職務代理人評定部屬之考績（成），違反規定者應處新臺幣100萬元以上500萬元以下之罰鍰。利益迴避事項，除考績（成）之評定外，人員之任用、陞遷、調動等人事措施（包含正職人員、約聘僱、工友、工讀生等），若有利益衝突迴避情事，均應遵守相關迴避規定（除公職人員利益衝突迴避法外，公務員服務法、公務人員任用法、教育人員任用法、公務人員陞遷法、公務人員保障法、行政程序法及政府採購法等，均有相關利益迴避規定）。另鑑於法務部審議利益衝突迴避案件時，查有公職人員之關係人承攬機關採購案，違反本法第9條規定，公職人員或其關係人不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為，據此，有利益衝突關係之廠商自不得與機關為承攬等交易行為，違反規定事證明確者並得依本法第15條規定，處以該交易行為金額一倍至三倍之罰鍰。請各機關學校辦理採購案件開標作業時，適時提醒投標廠商檢視投標聲明書確無本法所稱公職人員或其關係人情事，以避免違反交易行為規定而遭裁罰。(人事室)

六、工作報告：

(一)	教務處吳主任煌壬報告：

1.	5/11辦理101學年度科技校院多元升學說明會第1-5節假成功樓地下室演講廳及視聽教室舉行，合計753位同學參加。

2.	5/11教務主任參加龍華科技大學策略聯盟101學年度籌備會議。

3.	5/12辦理101學年度科技校院多元升學家長說明會假成功樓地下室演講廳舉行，合計66位家長參加。

4.	5/14～15辦理高一、高二學生第2次期中測驗。

5.	5/14召開第5次招生入學委員會議，審定101學年度體優生甄選簡章，本年度持續招收空手道、角力、毽球、籃球等4項體優生。

6.	5/16教務主任參加龍華科技大學策略聯盟教育部輔導訪視會議。

7.	5/16～17辦理高三第2學期不及格科目補考作業。

8.	5/21召開教評會審議101學年度教師甄選簡章，本次預訂甄選電機科、機械科、園藝科、特教科等共6名教師。

9.	5/22發送101學年度四技二專統一入學測驗學生成績。

10.	5/23辦理「性別平等教育融入學科之課程教學示例」發表研習活動，邀請朱秀蓮主任、張詩悌師、盧恩得師擔任講座。

11.	5/23完成101學年度四技二專統一入學測驗學生成績落點分析及類別排名資料，並分送師生參考。

12.	5/23辦理綜合高中一年級學生辯論比賽，感謝陳威良師協助。

13.	5/23辦理高三學生第1、2學期不及格科目重補修選課作業，預計5/25～28繳費，6/4～7/6上課。

14.	5/23教務主任暨特教組老師贈送校外實習單位感謝狀。

15.	5/23辦理101學年度四技二專甄選入學個人申請第1階段報名作業。

16.	5/23公告高二學生6/1～29暫用教室分配一覽表如附件（詳見第30頁）。

【未來工作重點】

1.	6/4～5辦理101學年度四技二專甄選入學個人申請第2階段報名作業。

2.	6/4～7/6辦理高三學生第1、2學期不及格科目重補修。

(二)	學務處陳主任添財報告：

1.	5/14由陳文元組長代表至興雅國中參與100學年度第2學期全市優良學生表揚大會領隊會議。

2.	5/14 報名參加臺北市第一群組桌球賽，參加人數共9人。

3.	5/15辦理100學年度日夜間部校外教學行前說明會。

4.	5/15召開100學年度畢業生給獎審查會。

5.	5/15回傳本校菸害防制問卷後測統計資料至群組中心學校內湖高中。

6.	5/16～18辦理100學年度日夜間部學生校外教學。

7.	5/16報名參加臺北市第一群組籃球賽，參加人數共13人。

8.	5/16送交101學年重點項目體育績優生招生簡章至教育局彙辦。

9.	5/16召開資一智班郭○○外顯行為會議。

10.	5/17由體育組陳瑞注教師發放高三防溺盃躲避球賽競賽規程至高三學生。

11.	5/17由陳文元組長與黃裕仁組長會同總務處與會計室辦理100學年度畢業紀念冊驗收工作。

12.	5/18辦理100學年度畢業紀念冊發放工作。

13.	5/21完成本校菸害防制海報比賽評選作業。得獎名單如下：

| 特優 | 化二智 許景翔、黃道鈺、沈孝錚 |
| --- | --- |
| 優選 | 園二智 楊斯晴、陳慈青、黃芙郁 |
|  | 汽一智 麥鼎、陳學鋐 |
| 佳作 | 電一仁 吳琪媛、李桂錕、林展毅、馬毓鈞 |
|  | 園一智 江欣芸、瞿玄元、蔣晧瑄 |
|  | 電一智 何柏沅、林旭政、郭冠偉 |

14.	5/23辦理100學年度第2學期第3梯次快樂環保行。

15.	5/23辦理100學年度第2學期「法治教育」校園巡迴宣教，由信義少輔組蒞校宣教。

16.	5/23辦理100學年度第2學期安全用藥衛教宣導講座，講座：麗中藥局 易麗珍藥師，講題：減肥藥知多少! 參加班級：機一智、資ㄧ智。

17.	5/23辦理100學年度第2學期登革熱防治宣導講座，講座：聯合醫院昆明院區 胡寶筠護理長，講題：登革熱防治。參加班級：機一智、資ㄧ智。

【未來工作重點】

1.	6/1辦理100學年度畢業典禮。

2.	6/4辦理101年度赴日國際教育旅行。

(三)	軍訓教官室吳主任教官奎光報告：

1.	5/9主任教官赴永春高中參加臺北市政府教育局101年5月份軍訓主管會報。

2.	5/9黃小婷教官帶領春暉社參加全民國防探索教育體驗活動。

3.	5/14完成本校交通安全教育校園情境布置事宜。

4.	5/15完成交通安全教育校園內影片宣導兩部電視之建置。

5.	5/16～25一、二年級利用全民國防教育課程收視教育部反毒宣導影片。

6.	5/16辦理本校機車行車安全檢查事宜。

7.	5/17本校教官赴松山家商參加臺北市政府教育局第四分區軍訓教官體能測驗。

8.	5/23完成101學年度全民國防教育教學用書評選作業。

9.	國軍年度體檢已完成登入報名作業本校教官安排於6月中實施。

【未來重點工作】

1.	5/23辦理交通安全教育評鑑相關事項協調會。

2.	持續管制辦理教育部交通安全教育評鑑相關事項。

3.	持續辦理交通安全教育專用教室布置相關事宜。

4.	持續辦理本校播音系統播放交通安全教育宣導廣播事宜。

5.	6/8臺北市政府教育局軍訓工作評鑑。

6.	6/14協助實習處辦理技藝競賽頒獎典禮相關事宜。

(四) 實習輔導處江主任文章報告：

1.	5/7～22完成100學年度北中南技專院校蒞臨本校進行升學進路輔導共計60場次，成效良好。

2.	5/11～13參加第42屆全國技能競賽北區分區賽榮獲4面金牌第1名、3面銀牌第2名、4面銅牌第3名及4面優勝等獎項名單名如下表所示。

| 科別 | 競賽職類 | 姓名 | 班級 | 指導老師 | 名次 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電機科 | 電氣裝配 (室內配線) | 鄭智文 | 電四忠 | 鄭才新 | 1 |  |
|  | 電氣裝配 (室內配線) | 鄭宇軒 | 電三忠 | 鄭才新 | 2 |  |
|  | 工業控制 (工業配線) | 李孟哲 | 電二智 | 蔡武城 詹偉新 | 3 |  |
| 電子科 | 工業電子 | 潘仁傑 | 子二智 | 洪茂松 | 1 |  |
| 資訊科 | 資訊與網路技術 | 姜尚德 | 資三智 | 蘇恆誠 周國安 | 2 |  |
|  | 資訊技術 (軟體應用) | 游士緯 | 資一智 | 蘇恆誠 | 3 |  |
|  | 資訊與網路技術 | 吳承翰 | 資二智 | 蘇恆誠 周國安 | 5 |  |
| 機械科 | 綜合機械 | 黃崇閔 | 機二智 | 胡銘軒 鄭才新 | 4 |  |
|  | CNC車床 | 曹庭瑋 | 機二仁 | 林俊呈 | 4 |  |
| 汽車科 | 汽車技術 | 壯珮寧 | 汽二仁 | 巫文德 | 1 |  |
|  | 汽車技術 | 陳奕瑜 | 汽二智 | 巫文德 | 3 |  |
| 園藝科 | 造園景觀 (二人團體組) | 林孟彥 謝宗穎 | 園二智 | 張詩悌 鍾敏君 | 1 |  |
|  | 造園景觀 (二人團體組) | 黃雅芸 陳信文 | 園三智 | 張詩悌 鍾敏君 | 2 |  |
|  | 花藝 | 馮效瑋 | 園二智 | 謝瑞琄 張淑菱 | 3 |  |
|  | 花藝 | 陳冠妤 | 園一智 | 謝瑞琄 張淑菱 | 5 |  |

3.	5/12電機科、資訊科、加工科參加101年度國立臺灣科技大學，群科中心工作圈專題決賽，電機科榮獲佳作獎項，為校爭光。

4.	5/14辦理101年度在校生專案丙級檢定日程表核定送各科備查。

5.	5/15辦理機械科江元壽師、賴慧貞師帶領學生赴大同齒輪股份有限公司校外參訪。

6.	5/15～17辦理臺北市100學年度國中技藝競賽，總計協辦學校7校、10個職群、參加選手數525人。

7.	5/16辦理本校優質化社區國中職涯試探營隊，計農業群1班及電機電子群1班，學生數總計50人。

8.	5/17參加101年度教育部推動創意教學競賽於國立秀水高工舉行，本校加工科、園藝科、各1件作品入選複賽，評審結果園藝科榮獲佳作獎項。

9.	5/17辦理食品B、電機電子A、B及農業職群休業典禮，計學生數112人。

10.	5/18資訊科申請電腦軟體應用檢定場執照乙案，經審慎考量裁示不予申請。

11.	5/18辦理100學年度國中技藝教育食品C職群休業典禮，計學生數25人。

12.	5/21公告101年度教師暑假赴公民營企業研習，報名至5/29日截止。

13.	5/21校長參加101年度高質優質化輔助方案說明會。

14.	5/21召開102學年度工科賽校內第2次分工協調會，編列教育局指示102學年度工科賽1,450萬元資本門設備費案。

15.	5/22邀請北區職訓中心、國立臺北商業技術學院、東南科大校推動雙軌旗艦計畫宣導。

16.	5/22辦理100學年度第2學期國中技藝教育食品A、動力機械A、B職群休業典禮，計學生數79人。

17.	5/23辦理越南胡志明市職業教育考查團蒞校參訪。

18.	5/23汽車科辦理高三赴裕隆汽車三義廠及華擎汽車引擎動力廠校外參訪。

【未來重點工作】

1.	續辦本校優質化100學年度第2學期社區國中學生職涯試探營隊。

2.	續辦本市101學年度實用技能學程分發作業。

3.	續辦本市100學年度國中技藝教育學程技能競賽暨成果展頒獎表揚活動。

4.	續辦本市101學年度第1學期合作式國中技藝教育學程分發作業。

5.	續辦推動100學年度第2學期高職優質化輔助方案各項子計畫。

6.	續辦第42屆全國技能競賽決賽暨第42屆國際技能競賽國手選拔賽各項事務。

7.	辦理101年度在校生專案丙級技能檢定訂於101年5月18日至7月13日共1,112位同學15職類，進行術科測試。

8.	協助汽車科、化工科、電機科、加工科因應耐震力補強工程辦公室遷移至民權樓4樓電子科電腦教室辦公，並進行相關教學設備搬遷集中工作事宜。

(五) 總務處陳主任宏謀報告：

1.	5/8～22各處室小額採購共71件。

2.	5/8～22辦理零用金憑證登錄、款項付訖（含通知廠商領款），計憑證89件。

3.	5/8～22製作電聯清單計憑證44件。

4.	5/8～22退【101A006F_汽車科汽車綜合實習教學模組1套、氮氣製造機1台】開富股份有限公司保固金。

5.	5/8～22退【100A011F_汽車科汽油噴射引擎示教臺2臺】鴻德教育器材有限公司保固金。

6.	5/8～22辦理「101A010F_電子科實驗工作桌(含電源配置)24張」招標、開標、決標、訂定合約事宜。

7.	5/8～22辦理辦理「101A003P_100學年度第2學期電子科、電機科、資訊科實習材料壹批」驗收事宜。

8.	5/8～22辦理「101A011F_臺北市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動」招標、開標事宜。

9.	5/8～22辦理「100A028F_100學年度畢業紀念冊(含配件) 」驗收、付款事宜。

10.	5/8～22辦理「普通教室環境改善工程第三期」招標、開標事宜。

11.	5/8～22辦理新建工程相關公文。

12.	5/9協助收加工科丙檢術科輔導費。

13.	5/9～22發文49件，收文395件，總計444件。

14.	5/9～22公文立案編目400件。

15.	5/11～24完成財產、物品不定期登帳作業。

16.	5/11～24完成教室、校舍及校園公共設施不定期維修。

17.	5/11～24進行臺北市政府101年度財產訪查資料統整相關事宜。

18.	5/14函送宿舍居住人敬請配合辦理本年度第一次宿舍訪查。

19.	5/17發放綜高2-3月聯課活動鐘點費。

20.	5/21發放(夜)4月綜合活動鐘點及教官4月值勤費。

21.	5/21～23彙整第10020次行政會議議程。

22.	5/22發放100(2)第8節課輔鐘點費。

【未來工作重點】

1.	6/21市府至校進行101年度財產訪查。

2.	6/26辦理本年度第一次宿舍訪查。

(六) 輔導室黃主任美玲報告：

1.	5/8～21受理各校諮詢服務共計9人次。

2.	5/11處理「16歲，那年」影片觀賞及徵文活動事宜。

3.	5/11召開電一勇學生個案會議。

4.	5/11本室鮑順聰師受邀至中和高中擔任「生生不息創意教學工作坊」講師。

5.	5/11～24持續更新臺北市高職輔導資訊網的網頁資料。

6.	5/11～24持續更新本校輔導室的網頁資料。

7.	5/11～24籌辦性別平等教育專案評鑑相關事宜。

8.	5/14辦理本校教師性別平等教育知能研習(二)，講題：如何與青少年談性說愛，講座：勵馨基金會郭雅真老師。共計65位同仁參加。

9.	5/14～15辦理「高三甄選入學」輔導活動(一)--備審資料的準備，共計3場次。

10.	5/15本室鮑順聰師赴大安高工參加臺北市101年度高中職群組學校推展性別平等教育研討會暨教師輔導知能研習。

11.	5/16辦理加工科升學輔導專題講座。

12.	5/16協助辦理臺北市性平會各校輔導成效評估表第2季審查會議。

13.	5/16～23 輔導通訊112期「性別平等教育專刊」邀稿與編輯。

14.	5/17本室蘇宗莉師赴中山女高參與生涯規劃焦點座談。

15.	5/18、5/22本室鮑順聰師參與教師專業評鑑初階課堂觀察。

16.	本校子二智邱少淳同學參加臺北市101年度性別平等教育宣導月攝影比賽榮獲優等。

17.	5/23參與「性別平等教育融入學科之課程教學示例」研習活動。

18.	5/23辦理「認輔學生自我成長團體」活動(六)。

19.	個案輔導工作情形：

| 100學年度第2學期個別輔導工作統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （101/05/07～101/05/18） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年級 | 一年級 |  | 二年級 |  | 三年級 |  | 夜間部 |  |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 學生 | 29 | 20 | 6 | 3 | 10 | 26 | 10 | 5 |
| 小計 | 49 |  | 9 |  | 36 |  | 15 |  |
| 總計(人次) | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家長 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小計 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 總計(人次) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部別 | 日間部教師 |  | 夜間部教師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 人次 | 7 | 25 | 0 | 2 |
| 小計 | 32 |  | 2 |  |
| 總計(人次) | 34 |  |  |  |

【未來工作重點】

1.	5/28～6/6進行「高一生涯學習檔案製作比賽活動」。

2.	5/30出刊輔導通訊112期「性別平等教育專刊」。

(七) 圖書館朱主任秀蓮報告：

1.	5/11～24持續進行新到館期刊編目作業。

2.	5/11完成第1010331梯次全國高級中學小論文寫作比賽重審作業。

3.	5/11～23持續進行館藏淘汰贈書活動，計送出800冊。

4.	5/11～18持續進行館藏盤點及裝箱作業，5/18完成館藏搬遷。

5.	5/11～24持續進行本校學生於「三魚網-高中職人文閱讀平臺」閱讀

推薦文章之評審，計審核10篇，通過者： 4分3篇，5分1篇。

6.	5/14發送博客來贈送之《今周刊》予各單位及各班，另《電腦王》予資訊科。

7.	5/16辦理「喜閱臺北-臺北行腳」（第三梯次）活動，參加班級：

資一勇、機一仁，行腳路線：北大同文化線。5/17完成活動花絮及照

片上傳。

8.	5/21公告本校參加全國高級中學小論文寫作比賽第 1010331梯次得獎

作品，計特優13件、優等10件、甲等27件，5/22完成獎勵。

9.	5/23朝會宣導宜蘭、花蓮、臺東中小學閱讀資源需求，徵求師生捐出兒童讀物、繪本及自然科普知識書等，透過誠品文化藝術基金會分送，募集時間至5/30止。

10.	5/23辦理閱讀寫作指導，講題：如何利用心智圖寫作「好書推薦」，講座：圖書館主任。

(八) 夜間部鄧主任登木報告：

1.	5/11第三節辦理高四各班甄選入學備審資料說明會。

2.	5/11～13本部共10位同學參加第42屆全國技能競賽北區初賽。電氣裝配職類：電四忠班鄭智文榮獲第一名，電三忠班鄭宇軒榮獲第二名。

3.	5/14聖約翰科技大學派員向高四各班進行招生宣導。

4.	5/14興國管理學院派員向高四各班進行招生宣導。

5.	5/15東南科技大學機械系派員向機四忠進行招生宣導。

6.	5/15 舉行高三校外教學活動行前說明會。

7.	5/16公告高四補考名單，共計69人次。

8.	5/16～18辦理高三校外教學活動，共計77人參加；電三忠24人、機三忠24人及子三忠29人走南部線。

9.	5/17東南科技大學環工系派員向高四各班進行招生宣導。

10.	5/18辦理高四補考作業，35人次到考，到考率50.7%。

11.	5/18辦理1002第2次學生退費申請，計休學生3人申請。

12.	5/18 辦理夕會司儀、旗手、大隊指揮及評分同學第2階段獎懲。

13.	5/21高一至高三週記抽查初檢；5/23舉行複檢。

14.	5/21發放高四畢業紀念冊，共計44冊。

15.	5/21臺北城市科技大學派員向高四各班進行招生宣導。

16.	5/22北區職訓中心蒞校向高四各班宣導雙軌訓練旗艦計畫。

17.	5/22夜間部優良學生代表機四忠班李宇舫至興雅國中受獎。

18.	5/23第42屆全國技能競賽北區初賽夜間部獲獎同學於夕會獻獎。

19.	5/23 頒發4月份生活暨秩序競賽優勝班級獎狀。

(九) 人事室江主任龍賢報告：

本校101學年度教師甄選案經第6次教評會審定並奉 校長核定摘錄如下：甄選類科及名額電機科2名(日、夜間部各1名)、機械科2名、園藝科及特教科各1名。報名日期1010604（星期一）至0605（星期二）每日9時至16時止1010611 （星期一）19時至21時初試；複試：1010617（星期日），是日18時召開第7次教評會審定錄取名冊奉校長核定後於22時前於本校網站放榜。謹請依公正、公平、合法公開程序辦理，俾免程序瑕疵。

(十) 會計室任主任秀芬報告：

1. 5/9～23查填教育局調查表，辦理各項受託代辦及指定活動經費核銷、額定零用金撥補及學生活動中心新建工程估驗計價等事宜。

2. 5/16辦理「101年校舍結構耐震補強工程」採購案開標監辦事宜。

3. 5/17辦理「電子科實驗工作桌(含電源配置)」採購案開標監辦事宜。

4. 5/17辦理「電子科、電機科及資訊科實習材料」採購案驗收監辦事宜。

5. 5/22辦理「普通環境改善工程」採購案開標監辦事宜。

6. 5/22辦理「100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨成果發表展頒獎表揚活動」採購案開標監辦事宜。

(十一) 資推中心王主任南輝：

1.	5/10完成辦理Google Apps研習初級班，本校教師33人參加研習。

2.	5/15完成本校教、職員工信箱升級為 25G 容量，本校教師可以將上課

教材講義等資料放在Google雲端，在世界各地都可下載上傳分享。

3.	5/16完成辦理Google Apps研習進階班，本校教師19人參加研習。

4.	5/16瑞元資訊提供頻寬管理器設備(AscenFlow)兩週，測試本校網路流量。

5.	5/17 參加2012電子化政府論壇-智慧臺灣進化論研討會。

6.	測試規劃建置新網頁軟體功能。

7.	協助例行各科、處、室電腦、周邊檢修、網路管理建置及軟體安裝。

8.	協助教師，維修、設定本校無線網路之功能使用。

七、主席結論：

(一)	本校教、職員工信箱已升級為 25G 容量，請同仁善加使用。

(二)	6月1日將辦理100學年度畢業典禮，校園巡禮規劃至新大樓，行進動線請總務處規劃。

(三)	本校參加第42屆全國技能競賽北區分區賽成績優異，感謝指導老師、科主任暨實習處相關同仁之辛勞。

(四)	感謝教務處、實習處辦理101學年度科技校院多元升學說明會及家長說明會。

(五)	101學年度教師甄選作業，請審慎辦理。

(六)	請個別通知未完成性別平等教育知能研習之教師，務必完成研習。

(七)	感謝陳威良師協助辦理綜合高中一年級學生辯論比賽。

(八)	高二學生6月1日至29日暫用教室遷移，請教務處妥為規劃行事。

(九)	日夜間部學生校外教學辦理完成，感謝導師暨學務處、夜間部相關同仁之辛勞。

(十)	感謝學務處辦理高三防溺盃躲避球競賽。

(十一)	100學年度畢業典禮、101年度赴日國際教育旅行，請學務處妥為規劃行事。

(十二) 102學年度工科賽相關事宜，請實習處持續辦理。

(十三)	101學年度實用技能學程分發作業、100學年度國中技藝教育學程技能競賽暨成果展頒獎表揚活動等業務，請實習處妥為規劃行事。

(十四)	本校子二智邱少淳同學參加臺北市101年度性別平等教育宣導月攝影比賽榮獲優等，請多加鼓勵。

(十五)	本校參加第 1010331梯次全國高級中學小論文寫作比賽成績優異，感謝指導老師、圖書館暨相關同仁之辛勞。

(十六)	請夜間部鼓勵學生參加北區職訓中心雙軌訓練旗艦計畫。

(十七)	感謝資推中心辦理校內同仁Google Apps進階班資訊研習。

(十八)	有關「本校代表臺北市參加教育部101年度交通安全評鑑」，為全校性活動，請各處室於5月30日前完成各項準備工作。

(十九)	請各單位加強業務橫向連繫。

八、散會：會議於上午10時30分結束。