臺北市立松山高級工農職業學校100學年度第22次行政會議紀錄

時  間：民國101年6月27日（星期三）上午10時

地  點：篤行樓4樓會議室

主  席：陳校長貴生	紀錄：王家惠

出席者：如簽到表

一、宣佈開會：

二、宣讀第10021次行政會議紀錄：

會議紀錄確定，請各單位依決議事項辦理。

三、檢討報告本校行政會議決議暨主席裁示事項列管表（詳見第13至14頁）：

(一)	有關「請儘速辦理復舊搬遷相關事宜」、「請積極處理實習農場校地被占用相關事宜」，請總務處儘速辦理。

(二)	有關「請處理農場邊坡出現擋土牆裂縫事宜」，請總務處儘速辦理「初步駁坎安全鑑定」及後續相關事宜。

(三)	其他列管事項請妥為規劃儘速執行。

四、檢討報告本校101年度列管案件執行進度（詳見第15至33頁）：

(一)	有關「新建學生活動中心暨附建地下停車場工程」使用執照、「校舍結構耐震補強工程」、「請儘速辦理復舊搬遷相關事宜」，請總務處每週召開管考會議。

(二)	有關「新建學生活動中心暨附建地下停車場工程」：

1.	土建標「景觀工程」與「綠建築綠化保水」工項有無重疊（覆）施作情事，請總務處發文聶子文建築師事務所，請其依限回復。

2.依「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」，竣工後4個月內須完成初驗，請總務處通知承商掌握時效。

3.	權責劃分表請總務處發文釐清。

4. 機電標竣工圖、結算書修正如逾期，應依合約辦理。

5. 第7次工務協調會請總務處發文臺北市停車管理工程處出席。

6. 辦公家具及影音設備請總務處掌握時效儘速辦理。

(三)	「汛期工地防災自主檢查表」請總務處通知承商確實辦理。

(四)	有關「普通教室環境改善工程」，購置自動板擦機時程，請總務處掌握時效；窗簾待「校舍結構耐震補強工程」完工後再施工。

(五)	有關「校園北、東側圍牆綠美化整建工程」，請總務處持續辦理招標業務。

(六)	有關「校舍結構耐震補強工程」灌漿時間，請承商告知本校，以利派員留守。

(七)	有關「100學年度第2學期高職優質化輔助方案」，請相關單位持續辦理。

(八)	101年度受託及代辦業務列管案件明細表請務必掌握進度，依限儘速執行及辦理核銷。

五、政令宣導：

(一)	臺北市政府教育局局1010604日北市教軍字第10136818700號來函，請各校依規定加強違法、違禁物品查察乙案：

1.	近來社會發生重大案件，其中涉案人將違法物品交由學校教職員藏放於校園死角，引起社會譁然，嚴重影響校園安全，並肇生學生恐慌心理。

2.	為避免歹徒利用校園成為警方辦案死角，將違法、違禁物品藏匿於校園中，請各校校長責成所屬教職員工徹底清查校園各處所(如倉庫、廁所、管道間、天花板夾層等處)，以杜絕類案發生。

3.	實施清查作業時，請確依教育部頒「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第29、30條規定辦理，對個人隱私領域應予以尊重，並於事前充分溝通及說明，避免衍生不必要之爭端。(學務處)

(二)	臺北市政府1010604府授政一字第10130638400號函示略以，請各單位加強公務機密維護及落實辦公場所門禁管制等措施，另為避免竊案及破壞情事發生，請同仁注意下列事項：

1.	遇有行跡或陌生人士請主動詢問並請其表明身分或來意。

2.	請同仁中午用餐時，儘量能輪流用餐，避免辦公室空無一人。

3.	貴重物品或公文資料請收妥或隨身攜帶，勿隨意置於桌面。

4.	長時期離開辦公室時，請將抽屜上鎖。(總務處)

(三)	臺北市政府教育局1010614北市教體字第10137002500號函示略以，為達節能減碳效能及兼顧辦公效率，各校如使用空調冷氣，應設定室溫在26度至28度之間，不得低於攝氏26度。(總務處)

(四)	配合行政院於101年9月21日「101年國家防災日」辦理「全國學生地震演習 」，全國同步實施1分鐘地震避難掩護動作，動作要領請參考地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，請全校教職員工生配合共同參演。(總務處)

(五)	臺北市政府教育局1010607北市教政字第10136805000號函依據市府1010601府授政三字第10130637600號函以，鑑於端節期間商民餽贈、邀宴行為較為頻繁，請各機關學校加強宣導，並配合下列措施：

1.	請各機關學校首長與主管以身作則，利用集會親向所屬宣達市府公務員廉政倫理規範，舉凡與機關有職務利害關係之個人、法人或團體所為之餽贈與邀宴，原則上應予拒絕，並落實知會登錄程序。

2.	請各機關學校運用各類管道，籲請商民不送禮、不邀宴，支持市府相關廉政舉措，並加強宣導市府廉政肅貪中心廉政檢舉專線「1999（外縣市：02-27208889）轉1743（一起肅貪）」，鼓勵檢舉貪瀆不法。(人事室)

(六)	依據「臺北市政府稽查所屬各機關實施內部控制成效作業原則」第2條辦理修訂「教育局暨所屬機關學校內部控制採購業務作業流程」，相關訊息已於校內網頁公告，請各處室參考。(會計室)

六、工作報告：

(一)	教務處吳主任煌壬報告：

1.	6/7教務主任參加101學年度高中職申請入學委員會議，確認本校申請入學名額。

2.	6/8辦理101年度教育部推動職業學校創意教學工作創意教學卓越獎決選─教學現場觀察。本校入圍決選名單：食品加工科李晏雯老師。

3.	6/8～10共計綜高102林宣辰、綜高102嚴葭葭、綜高104陳俊瑋及資一智蕭家銘4位學生，參加臺北市101年度高職學生創意閱讀研習營，地點：育達高職。

4.	6/11辦理101學年度教師甄選初試(筆試)試務工作。

5.	6/12校長暨教務主任參加臺北市立高職學校101學年度第1學期聯合招考轉學生委員會議，確認各校轉學生名額，本校提供日間部機械科二年級1名、化工科二年級1名；夜間部機械科二年級5名、三年級2名，電子科二年級8名、三年級2名，電機科三年級2名。

6.	6/13召開100學年度第2學期教學實習輔導會議，本學期電機科林正義師、資訊科陳宥弘師實習至6月29日止。

7.	6/13公告101學年度教師甄選初試成績暨參加複試人員名單。

8.	6/14召開100學年度第2學期教科圖書評選委員會，討論101學年度教科圖書事宜。

9.	6/14簽核本校101年度暑期行事簡曆表。

10.	6/14完成本校學生參加臺北市101年度暑期語文夏令營送件事宜。本校共計加一智劉嘉琪、綜高102林語葳及綜高104林佳柔3位學生參加前揭活動。

11.	6/15完成臺北市101年語文競賽教師組本校教師參賽報名送件事宜。本校共計王幼芳師及吳瓊雯師，參加寫字組競賽項目。

12.	6/15辦理資訊科實習教師陳宥宏老師教學演示活動。

13.	6/17辦理101學年度教師甄選複試，並召開教評會確認錄取名單。

電機科：王淳葦老師、劉修權老師。

機械科：張士元老師、林俊呈老師。

園藝科：鍾敏君老師。

特殊教育科：陳怡豪老師。

14.	6/19簽核本校101年度暑期課業輔導實施計畫。暑期共計27班開設課業輔導課程，上課期程為7/30-8/24，共計4週。

15.	6/19召開101學年度校務評鑑工作會議，完成各表件撰寫分工及確認未來評鑑工作會議時程。

16.	6/20教務處、圖書館假成功樓視聽教室聯合辦理學生國文學習檔案製作校內研習活動，由圖書館朱秀蓮主任主講，共計51位學生參加。

17.	6/20配合學務會議討論101學年度教室區域分配，高一勤業樓、高二自強樓、高三致知樓。

18.	6/22簽核本校101學年度第1學期教科圖書採購乙案，委託員生社辦理教科圖書招標、採購、清點及發放等事宜。

19.	6/22確認暑期課業輔導教室案，共計27間教室。

20.	6/25召開特教組組內會議，確認暑期期間各項教學事務分工。

21.	6/28召開100學年度第2學期特殊教育推行委員會議期末會議。

【未來工作重點】

1.	6/28召開100學年度第2學期特殊教育推行委員會議期末會議。

2.	7/2～3辦理101學年度大學指定科目考試考場服務工作，本校內湖高中考區有41位同學應試。

3.	7/9～10辦理高一、高二100學年度第2學期補考。

4.	7/13辦理高一、高二返校日，領取成績單及重(補)修選課作業。

(二)	學務處陳主任添財報告：

1.	6/13召開100學年度學生自治會代表會議。

2.	6/18召開本學期第4次及第7次學生獎懲會。

3.	6/18檢送本校菸害防制群組學校活動經費憑證至中心學校內湖高中。

4.	6/18發文至興雅國中借用體育館作為體育績優學生甄選雨天備用場地。

5.	6/19召開101年度赴日國際教育旅行檢討會。

6.	6/19召開本學期第8、9、10、11次學生獎懲會。

7.	6/19學務主任參加臺北市推動正向管教「學校校規及教師輔導與管教學生辦法」實務工作研討會。

8.	6/20召開100學年度第2學期高一、二學務會議。

9.	6/21發放暑假返校打掃時程表至高一、高二各班。

10.	6/22辦理校內環保義工期末與校長餐敘活動。

11.	6/25利用朝會時間進行反毒教育月--「紫錐花運動」宣導。

12.	6/25辦理打掃資源回收場學生期末與校長餐敘活動。

13.	6/25召開本學期第12次學生獎懲會。

14.	6/26召開本學期第13、14次學生獎懲會。

15.	6/27辦理100學年度教職員工CPR研習。

16.	6/27召開本學期護苗專案輔導會報。

17.	6/27～28辦理體育績優生甄選報名工作。

【未來重點工作】

1.6/29辦理期末大掃除活動。

2.6/29召開體育績優學生甄選會議。

3.6/30辦理體育績優學生甄選工作。

(三)	軍訓教官室吳主任教官奎光報告：

1.	本週全體教官將完成教官國軍年度體檢作業。

2.	6/7本室岳愉傑教官至北市修德國小實施全民國防教育宣導。

3.	6/8完成臺北市教育局軍訓工作評鑑。

4.	6/14完成國中技藝競賽頒獎典禮秩序維護工作。

5.	6/18～22本室黃小婷教官支援教育部軍訓處軍訓教官徵選試務作業。

6.	6/21本室那教官至內湖高工出席防災教材融入課程研習。

【未來重點工作】

1.	6/28執行軍械槍枝轉移至木柵高工存放工作。

2.	6/29辦理教官辦公室搬遷作業。

3.	7/4～6教官室除值勤教官外，其他同仁將參加教育局軍訓室辦理暑期工作研習。

4.	暑期值勤教官將配合教育局實施青春專案夜間巡查管制，於每日2200至隔日0200時。

5.	春暉承辦教官利用集會及各教官授課時間實施紫錐花運動（反毒、拒毒）之宣導。

(四) 實習輔導處江主任文章報告：

1.	6/11配合學校耐震力工程施工，化工科、汽車科、辦公室遷移至電子科4樓電腦教室辦公。

2.	6/11召開臺北市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動第3次工作協調會議。

3.	6/12辦理第42屆全國技能競賽選手統一核報勞委會中部辦公室辦理選手住宿事宜。

4.	6/12召開臺北市101學年度輔導分發實用技能學程工作小組第2次工作協調會議。

5.	6/13公告臺北市101學年度輔導分發實用技能學程第1階段錄取學生榜單，並以掛號寄送錄取通知單。

6.	6/13函覆市府工務局本校同意協助辦理2013年臺北花卉展造園景觀展示活動。

7.	6/13國立秀水高工公告101年度暑假教師赴公民營機構研習本校正取13教師，並辦理相關活動事宜。

8.	6/14教中辦函文101學年度高職優質化計畫書審查委員意見，本校重新修訂後於6月20日於國立海山高工連行複審作業。

9.	6/14辦理臺北市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動，總計頒發感謝獎19校、績優團體獎6校、特優獎160名及技藝競賽獎55名，園滿順利成功。

10.	6/15本校參加101學年度工科賽計10職種14選手參賽，報名費計6萬1,000元匯款至國立台南高工指定帳戶，報名表送國立台南高工備查。

11.	6/15完成電機科、汽車科、化工科、加工科、園藝科等101學年度在校生丙級專案技能檢定術科測驗。

12.	6/15配合校內大樓整修工程，通知電機科、機械科、汽車科、化工科等實習課程回原班級上課、實習日誌照常依實填寫。

13.	6/18電機科、機械科配合耐震力工程辦公室遷移至成功樓3樓，民權樓2樓辦公。

14.	6/18校長出席參加101學年度工科賽命題暨評判召集人會議。

15.	6/18汽車科校外教學參訪，參觀中和依德汽車股份有限公司(BMW中和展示中心)。

16.	6/19化工科清運有害事業廢棄物場外紀錄遞送聯單。

17.	6/20辦理臺北市101學年度第1學期合作式國中技藝教育學程分發作業計1,487人接受分發，共錄取2,308人次。

18.	101學年度6/20高職優質化計畫書審查會議因颱風取消，改至7/5審查，相關審查資料已製作完畢。

19.	6/23電機科張鈺楨師、蔡武城師出席參加勞委會中區職訓中心舉辦新世代工業配線前景說明會。

20.	6/23本校協辦101年度暑假教師赴公民營機構研習委辦經費請款，本校資訊科協辦2梯次及協辦廠商請款資料送國立秀水高工審查。

【未來重點工作】

1.	續辦臺北市101學年度實用技能學程第2階段分發作業。

2.	持續推動100學年度第2學期高職優質化輔助方案各項子計畫。

3.	7/3～13持續辦理101年度在校生丙級專案技能檢定，機械科機械加工、電腦繪圖，電子科工業電子、資訊科電腦硬體裝修術科測驗。

4.	8/1～7持續辦理第42屆全國技能競賽決賽暨第42屆國際技能競賽國手選拔賽各項事務。

(五) 總務處陳主任宏謀報告：

1.	6/6～25小額採購請購單B0565- B0647，共計83件。

2.	6/6～25「電機科、電子科、機械科、資訊科、汽車科、化工科、加工科、園藝科」實習材料管理系統勾選。

3.	6/6～25辦理學務處、實習處、總務處、夜間部、特教組、教官室、電機科、電子科、機械科、資訊科、汽車科、化工科、加工科、園藝科設備及實習材料等小額採購、核銷事宜。

4.	6/6～25辦理教職員工交通費用審核作業。（共3件）（陳秋琳、許華麟、陳文元）

5.	6/6～25辦理「100B007B 100學年度日夜間部學生校外教學」一案，學生及師長的勞務驗收證明、驗收記錄作業。

6.	6/6～25辦理「100A026B 100學年度四技二專暨大學入學模擬考試委外案」，財物結算驗收證明、書面驗收記錄、退保固金作業。

7.	6/6～25辦理「100A007B食品加科凱氏氮分解爐乙臺、水活測定儀乙臺、照相光學顯微鏡乙臺」、「100A008B化工科恆溫水槽等七項設備」二案，今日儀器股份有限公司退保固金作業。

8.	6/6～25辦理「101A003P電子科、電機科、資訊科實習材料乙批」一案，長姿有限公司退保固金作業。

9.	6/6～25各處室小額採購F0355～F0414共60件。

10.	6/6～25辦理零用金憑證登錄、款項付訖（含通知廠商領款），0679～0841憑證計163件。

11.	6/6～25製作電聯清單憑證計56件。

12.	6/6～25辦理「101A011F_臺北市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動」驗收事宜。

13.	6/6～25辦理「新建工程非共同供應契約辦公傢俱採購資料審查會議」。

14.	6/6～25退【98A042_學務處98年度設備音響1套】國碩資訊科技有限公司保固金。

15.	6/6～25發文88件，收文488件，總計576件。

16.	6/6～25公文立案編目700件。

17.	6/8發放國中技藝學程鐘點費、四技二專甄選入學鐘點費。

18.	6/8～6/27完成財產、物品不定期登帳作業。

19.	6/8～6/27完成教室、校舍及校園公共設施不定期維修。

20.	6/8～6/21完成臺北市政府101年度財產訪查資料統整相關事宜。

21.	6/8～6/27進行車床、小貨車等報廢財產於「惜物網」拍賣事宜。

22.	6/14協助補收暑期課業輔導費。

23.	6/19發放5月綜合活動、聯課活動、社團活動鐘點費及特教輔導鐘點費。

24.	6/22發放生涯學習指導鐘點費。

25.	6/22～6/27辦理高一、二教室設備點交事宜。

26.	6/25～26彙整第10022次行政會議議程。

27.	6/26發放汽車科檢定酬勞費。

28.	6/26完成101年度第一次宿舍訪查。

【未來工作重點】

9/21配合行政院於9月21日上午9時21分辦理「全國學生地震演習」，全國同步實施1分鐘地震避難掩護動作。

(六) 輔導室黃主任美玲報告：

1.	6/7辦理生涯學習檔案複選評選工作，共計96件作品參賽，評選出科優等13件及全校特優1件，並於6/18頒獎完成。獲獎名單如下：

全校特優：加一智黃暐涵

科優等：電一仁吳琪媛、資一智李明儒、化一仁劉小嫚、機一智江家祥、汽一仁莊孟衡、加一智王羿歡、加一智張安琦、加一智解翎、加一仁賴鈺雯、園一智江欣芸、綜高104楊甄、綜職一周芝阡。

2.	6/8～22受理各校諮詢服務共計9人次。

3.	6/8～27持續更新臺北市高職輔導資訊網網頁資料。

4.	6/8～27持續更新本校輔導室網頁資料。

5.	6/11～14辦理高三甄選入學輔導活動--模擬面試，共計67位學生參加，各科共計有13位老師協助，讓活動順利完成。

6.	6/13 「愛情心理學研究社」第7次社團例會。主題：在誠品遇見愛。地點：誠品信義店。活動成果參閱http://nblog.saihs.edu.tw/t1706/2515。

7.	6/15出刊「輔導通訊112期-性別平等教育專刊」，分發全校師生參閱。

8.	6/15本室蘇宗莉師赴臺北啟智學校參加「臺北市100學年度高中職教育階段學習障礙及情緒行為障礙學生鑑定教師培訓研習」。

9.	6/18完成高三甄選入學輔導活動成果彙編。

10.	6/19完成「高一生涯學習檔案製作比賽」成果彙編。

11.	6/19召開性別平等教育專案評鑑第1次工作會議。

12.	6/20召開本學期性別平等教育委員會防治組第2次工作會議。

13.	6/21 辦理本校1010620號案性平事件調查案。

14.	6/22彙整完成全校輔導工作執行成果。

15.	6/22填報完成101年度上半年推動同志教育工作成果報告。

16.	6/27召開本學期輔導工作委員會期末工作檢討會議。

17.	6/27辦理臺北市各校輔導成效評估表說明會課程規劃會議。

18.	6/29 性別平等教育教師讀書會第三次聚會。

19.	6/22填報完成本學期6月份家庭教育諮商輔導成果統計表，並寄送家庭教育中心。

20.	6/25～30填報完成101年度上半年推動兒少保護、家庭暴力及性侵害暨性騷擾防治業務執行情形及辦理成效表。書面資料寄送木柵高工並上網填報。

21.	6/28彙整100學年度認輔教師交回之「認輔紀錄表」，編製「認輔教師敘獎統計表」和「認輔教師敘獎建議表」，以做為提報教育局敘獎名單之參考。

22.	6/26好消息頻道蒞臨本校採訪有關「與歐伊寇斯協會合作之生命教育講座中TBC舞團生命故事分享內容帶給學生之正面經驗」。

23.	個案輔導工作情形：

| 100學年度第2學期個別輔導工作統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （101/05/07～101/05/18） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年級 | 一年級 |  | 二年級 |  | 三年級 |  | 夜間部 |  |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 學生 | 82 | 31 | 16 | 3 | 12 | 18 | 10 | 8 |
| 小計 | 113 |  | 19 |  | 30 |  | 18 |  |
| 總計(人次) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家長 | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 31 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |
| 總計(人次) | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部別 | 日間部教師 |  | 夜間部教師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 人次 | 25 | 37 | 2 | 0 |
| 小計 | 62 |  | 2 |  |
| 總計(人次) | 64 |  |  |  |

(七) 圖書館朱主任秀蓮報告：

1.	6/8～27持續進行本校新到館期刊及贈書之編目。

2.	6/8發放本校參加三魚閱讀代言人按「讚」活動獲獎人員禮物。

3.	6/8～27持續進行本校學生於「三魚網-高中職人文閱讀平臺」閱讀推

薦文章之評審，計審核11篇，通過者： 4分6篇，5分1篇。

4.	6/11發送博客來贈送之期刊《遠見》予各單位及高一、高二導師。

5.	6/11～15檢視各學科之圖書資源運用表，完成彙整。

6.	6/13完成本校99、100學年度畢業紀念冊電子書之建置，公告上網。

7.	6/18～20培訓本校代表參加臺北市高職人文閱讀活動績優表揚活動公立高職成果報告之學生。

8.	6/22至臺北市立美術館索取美術類贈書計29冊轉交美術老師。

9.	6/22帶領本校101年度高職人文閱讀活動績優表揚暨高職校園閱讀代

言人至松山家商受獎，獲表揚教師3位、學生7位，本校並獲【卓閱學校獎】。

(八) 夜間部鄧主任登木報告：

1.	6/11簽陳18～20週之教師請假及代課鐘點彙總表與導師費及職務費報表。

2.	6/14本校承辦之國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動，夜間部負責本校靜態展攤位，電三忠謝子瑜同學於頒獎表揚活動中表演「火舞」。

3.	6/17舉行教師甄選複試，本部甄選教師電機科1名。

4.	6/18 完成夜間部高四學生德行輔導教育（應參加4員，實際參加1員，餘3員放棄─已領取修業證明）。

5.	6/19校務評鑑第二次工作小組會議。

6.	6/20召開期末學務會議，審議一至三年級學生學期德行評量（註銷留察3員、延長留察6員、新增留察6員）。

7.	6/21 完成夜間部本學期生活暨秩序競賽優勝班級獎勵（子一忠計23員）。

8.	6/22 完成101學年度「新生始業輔導」輔導班長遴選（每班2員，              共計6員）。

9.	6/22辦理夜間部舊生101學年度第1學期教育部補助高職免學費申請，合計170人申請。

10.	6/25完成暑假行事曆製作與擬定高二高三暑假作業範圍。

11.	6/25 完成夜間部101年暑假期間緊急聯絡網名冊暨安全宣導。

12.	6/27～28舉行期末考。

(九) 人事室陳組員月紅報告：

1.	本校甄選101學年度教師錄取名單業於1010617、1010618公告於本校、臺北市政府教育局、臺北市教師會網站，各類科錄取名額電機科2名（日、夜各1）備取2名、機械科2名、園藝科1名備取2名、特殊教育科1名備取2名，正取人員業於1010620（星期三）12時前至人事室辦理報到完畢。

2.	人事動態：總務處組長周文姿、趙祖善於1010611分別調任出納組長及事務組長職務，經營組長職缺於1010625辦理公開甄選作業，於經營組長職缺補實前由幹事闕秀真代理該組長職務。

(十) 會計室任主任秀芬報告：

6/7～26查填教育局調查表，辦理各項受託代辦及指定活動經費核銷、額定零用金撥補等事宜。

(十一) 資推中心王主任南輝：

1.	6/18參加TCP/IP通訊協定及架構研習。

2.	6/20完成辦理臺北市中、小學Google Apps基礎班研習。

3.	6/21完成辦理臺北市中、小學Google Apps進階班研習。

4.	6/24完成建置本校機房骨幹核心交換器(Core Switch)。

5.	6/25完成研習教室網路佈線維修施工。

6.	測試規劃建置新網頁軟體功能。

7.	協助例行各科、處、室電腦、周邊檢修、網路管理建置及軟體安裝。

8.	協助教師，維修、設定本校無線網路之功能使用。

七、討論提案：

案由一：本校101年度「國家防災日」地震避難掩護演練實施計畫，請

討論。（總務處）

說  明：依據災害防救法、「教育部各級學校校園災害管理要點」，及教育

部101年度國家防災日各級學校地震避難掩護演練實施計畫詳附

件（見第34至38頁）等，草擬本計畫案詳附件（見第39至44頁）。

決　議：照案通過。

案由二：本校「公用建物物業維護管理計畫」，請  討論。（總務處）

說  明：1.	依「臺北市市有公用建物物業管理推動計畫」、「臺北市市有公用建物物業管理作業手冊」辦理。

2.	草稿詳附件。

決　議：本案保留。

案由三：100學年度暑假電腦硬體裝修丙級術科檢定輔導經費計畫案詳

附件 （見第45頁），請  討論。（資訊科）

說  明：今年因校園建築擴柱案各科術科檢定時程比往年提前，僅少數

科未受影響，故資訊科須單獨提出辦理。

決　議：照案通過。

案由四：本校教師日夜間部轉部申請原則與程序，請 討論。（教務處）

說  明：1.	依據10021行政會報校長指(裁)示辦理。

2.	新增同一缺額有2位以上教師申請之比序條件，修正後申請原則與程序詳附件（見第46至47頁）。

決  議：照案通過。

八、主席結論：

(一)	學生安置輔導，請學務處審慎辦理。

(二)	本校課程地圖，請教務處於暑假期間建構完成。

(三)	暑期校內電話分機表，請總務處上網公告。

(四)	6月27日辦理100學年度教職員工CPR研習，請同仁務必參加。

(五)	101學年度教科圖書採購已完成委託代辦，請總務處協助員生社辦理採購，完成議價後再發書單收費。

(六)	校務評鑑資料，請各單位積極準備。

(七) 7月2至3日辦理101學年度大學指定科目考試考場服務工作，請教務處規劃辦理。

(八)	軍訓教官室6月28日辦理槍械移送木柵高工代管事宜，請注意安全。

(九)	臺北市101學年度實用技能學程第2階段分發作業，請實習處持續辦理。

(十)	101年度暑假教師赴公民營機構研習，請實習處妥為規劃行事。

(十一)	感謝輔導室辦理生涯學習檔案評選、模擬面試、性別平等教育教師讀書會等業務。

(十二) 本校10位師生榮獲101年度高職人文閱讀活動績優表揚暨高職校園閱讀代言人表揚，本校並獲【卓閱學校獎】及博客來贈書100本，感謝圖書館及相關同仁之辛勞 。

(十三)	6月14日本校承辦國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動，電三忠謝子瑜同學表演「火舞」，表現良好，請陳樂組長轉致感謝之意。

(十四)	夜間部已完成101學年度「新生始業輔導」輔導班長遴選、101年暑假期間緊急聯絡網名冊暨安全宣導，請學務處比照辦理。

(十五)	感謝人事室組員陳月紅小姐代理主任期間工作之辛勞。

(十六)	感謝資推中心辦理臺北市中、小學Google Apps基礎班及進階班研習，另請資推中心協助檢視本校各單位網頁更新。

九、散會：會議於上午10時50分結束。